项目章程

* **项目名称**

枫叶悦读

* **项目经理**

杜然

* **项目背景**

对于计算机相关专业的学生，阅读本专业的相关书籍是他们的刚需，无论是当作工具书来看，还是当作课外书来拓宽知识面，他们平时都离不开专业书籍，虽然可以去图书馆借阅相关的书籍，但是大多数的图书比较笨重，不方便携带，而且有的书他们并不会看完，仅仅是查找相关资料，而且涉及到的知识面广，所涉及到的书的数量也会增加，更加不方便，可以通过设计一款专门为计算机相关专业的学生打造的软件，收录计算机相关的专业书籍形成书库，实现在手机上随时随地就可便捷浏览自己想看的专业书籍的愿望。

* **项目目标**

设计一款可以专门阅读计算机相关专业书籍的软件，为计算机相关专业的学生提供便捷的阅读服务，并增加新颖的额外功能，方便使用，使计算机专业的学生告别每天奔走图书馆，身背厚重电脑包的生活，真正实现放下包袱，轻松编程。

* **项目范围**
  + 图书模块：图书推荐、热门图书，最新图书，搜索图书、最近阅读、图书分类，书架，发布图书，收藏图书，统计数据，相关图书，简介，目录，图书评价；
  + 阅读模块：书签，进度，翻页，亮度，字体大小，背景等；
  + 其他功能：分享、成就、排行榜，签到，关注，粉丝，关于我们，账号管理等；
  + 管理员功能：用户管理、图书管理、书架管理，论坛管理、评论管理，收藏管理，书签管理，排行榜、关注管理，粉丝管理；
* **进度**
  + 2020.10月:组建团队、讨论产品初步构想。
  + 2020.11月：团队成员讨论需求，确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.11月：产品的需求细化、产品设计细化，团队成员初步分工；
  + 2020.11-12月：团队成员具体分工，进入建设期；
  + 2020.12月：产品进入测试阶段；
* **交付成果**
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：问题描述，产品愿景和商业机会，用户分析，技术分析，产品构思，核心团队说明，项目章程、里程碑进度计划、预算文档、干系人登记册、沟通计划、风险估计、资源需求估计、主要变更记录、验收报告等；
* **签字**